S203达川区幺塘至渠县三汇段改建工程（一期）项目征地补偿安置实施方案

为确保S203达川区幺塘至渠县三汇段改建工程（一期）项目征地拆迁补偿安置工作顺利进行，依法维护被征地农村集体经济组织和个人的合法权益，依据征地补偿安置相关法律法规、规章和上级规范性文件规定，结合S203达川区幺塘至渠县三汇段改建工程（一期）项目征地实际，拟定《S203达川区幺塘至渠县三汇段改建工程（一期）项目征地拆迁补偿安置实施方案》（以下简称“方案”）。

- 一、拟征收地块的基本情况

S203达川区幺塘至渠县三汇段改建工程（一期）项目征地，位于河东社区1、2、3组，长江村1、2组，三品山社区集体、7、10、11、12、14组，长田社区7、8组。用地面积约846.63亩（具体范围以达州市自然资源和规划局出具的红线图为准），约197户房屋，企业2家，坟墓约680座。经初步测算需征拆补偿资金约31741万元（不含土地报征费用）。

- 二、实施拟征地补偿单位工作任务

高新区征地工作联席会统筹该项目征地拆迁工作。

房征中心指导斌郎街道办签订征地补偿协议。负责被征收集体土地上房屋、其他附着物的调查登记；开展土地地类、企业、房屋及构建筑物测绘、企业设施设备及附属设施评估、杆（管）线迁改；核查房屋的合法性，按程序报批审定；审核拆迁资料；发放拆迁补偿款；统筹安置房分配。

斌郎街道办具体负责土地和房屋等补偿协议的签订工作。开展拆迁补偿调查登记、坟墓清点补偿和搬迁、腾退房屋及拆除；牵头组织城乡中心、房征中心、自规分局、城管大队对土地上建（构）筑物的合法性认定；落实集体经济组织安置人员及参保人员资格审查、软环境治理和炮损等问题处理；组织相关部门（单位）开展政策宣传解释工作；处理征收补偿纠纷和遗留问题；督促指导村（社区）实施拆迁补偿安置分配具体事项。

自规分局负责项目内土地报征、履行征地补偿安置协议法定签章、核定被征地农民参保人数、指导土地、房屋安置补偿协议签订工作。

财政局、业主单位负责筹集拆迁资金。

应急管理局负责牵头组织斌郎街道办、城管大队、自规分局等相关执法部门对违法用地、违法建设的行为进行查处、对违法建构筑物的拆除工作。

人社分局负责被征地农民养老保障工作，牵头组织实施被征地农民的培训及就业工作。

根据工作任务，组建若干个征拆工作组，具体负责土地和房屋协议签订，人员由斌郎街道办、房征中心、自规分局等单位组成，组长由斌郎街道办干部担任。

- 三、实施方案

- （一）执行政策

- 1.集体土地征收补偿标准按《达州市人民政府关于公布实施达州市征收农用地区片综合地价的公告》（公告〔2023〕4号）文件执行。

- 2.集体土地上房屋、企业、各类建（构）筑物、附属设施、坟墓等严格按照达州市人民政府《关于印发达州市集体土地征收补偿安置办法的通知》（达市府规〔2024〕1号）、《关于公布实施全市征地地上附着物和青苗补偿标准的通知》（达市府发〔2024〕15号）等相关政策规定执行。

- 3.土地协议按照现有建制村民小组为单位进行签订。

- （二）住房安置

- 房屋拆迁补偿安置高新区辖区提供安置房或房票安置。

- （三）工作步骤

1.召开拆迁动员大会，房屋拆迁村（社区）、乡（街道）、房征中心共同参与，宣传政策、明确要求。

- 2.对需拆迁的房屋及青苗和附属设施进行调查。

3.启动征地拆迁补偿及房屋协议签订、社保办理、安置房建设等相关工作。

- （四）完成时限

自方案下达后90天内完成。

- 四、工作要求

（一）严格工作纪律。各部门（单位）按照工作任务时间节点要求按时完成征拆任务。

（二）严明廉政纪律。各部门（单位）要认真履职，不得以任何名义违法拆迁，依法依规阳光廉洁拆迁。

（三）提前完成征拆任务。由征拆工作联席会专题研究按程序报批后给予适当奖励。

- 五、《方案》的执行、解释由房屋征收与补偿中心负责。

- 六、《方案》未尽事宜或因政策变动等其他因素需变更的，由高新区征拆工作联席会研究决定，确需变更，需由原批准《方案》的管委会批准。